Sprint Goal: Autenticazione (~2 / 3 ore)

Sprint Planning:

* Guest deve poter registrarsi
  + inserimento mail
  + inserimento nome utente
  + inserimento e verifica password
  + autenticazione tramite OAuth
* User deve poter fare il login
  + inserimento nome utente o mail
  + inserimento password
  + controllo se l’utente è registrato nel DB
  + autenticazione tramite OAuth

Sprint Goal: features necessarie per utilizzare il software (~14 ore)

Sprint Planning:

* Creazione Inserimento (~ 6 ore)
  + inserimento di un titolo
  + inserimento di un testo
    - permettere incolla con tasto dx (o CTRL+V)
  + utente specifica la lingua del testo
    - lingue disponibili dal pacchetto NLTK
  + utente clicca “OK” quando è pronto a far processare
  + testo processato
    - eliminazione stopwords
    - salvare parole e la loro frequenza
    - dare punteggio al testo
  + dettagli del nuovo articolo
* Visualizzare Dettagli di un articolo (~ 2 ore)
  + utente deve poter selezionare l’articolo che vuole visualizzare
  + mostrare titolo, indice di complessità, parole + occorrenze
* User deve poter visionare Lista dei suoi articoli (~ 2 ore)
  + utente vede i titoli degli articoli in base alla data di creazione
  + permettere di selezionare un articolo per vederne i dettagli
  + permettere di cancellare un articolo
    - messaggio di conferma
  + permettere di modificare il titolo di un articolo
    - [FAC] messaggio di conferma
* Visionare gli articoli degli altri utenti (~ 4 ore)
  + necessità di una bacheca con gli articoli ordinati in base alla data di creazione
  + di ogni articolo si deve poter vedere il titolo, l’utente creatore e l’indice di complessità
  + permettere di selezionare un articolo
  + [FAC] possibilità di ordinamento per indice di complessità o altro